Plano de Trabalho: Painel de Visualização do Desenvolvimento Produtivo no DataNordeste

Ferramenta de visualização de dados articulada ao Observatório da Nova Indústria Brasil no Nordeste. SUDENE.

| Equipe | Dr. Elton Freitas (UFS); Dr. Kliver Lamarthine (UFCG); bolsista com perfil de mestrando, a selecionar |
| --- | --- |
| Hospedagem | Portal DataNordeste (https://datanordeste.sudene.gov.br) |
| Duração | 12 meses |

# 1. Contextualização

Este plano de trabalho organiza o desenvolvimento de uma ferramenta pública de visualização de dados, em formato de painel (dashboard), a ser hospedada no portal DataNordeste da SUDENE. A iniciativa articula-se ao Observatório da Nova Indústria Brasil no Nordeste, que estrutura e opera uma base de dados e indicadores para monitorar a evolução produtiva regional, produzir análises e boletins periódicos e subsidiar a formulação de estratégias territoriais de desenvolvimento industrial. O painel constitui a camada de visualização e de acesso público a essa base, ampliando a utilidade, a transparência e o alcance das informações produzidas.

O portal DataNordeste é o ambiente institucional da SUDENE para a difusão de dados e análises sobre a região. A ferramenta proposta deverá integrar-se ao portal em identidade visual, padrões técnicos e governança, e observar os princípios de transparência metodológica, rastreabilidade das fontes e reprodutibilidade dos resultados.

# 2. Objetivos

Objetivo geral. Desenvolver e publicar, no portal DataNordeste, um painel interativo de visualização da estrutura produtiva da área de atuação da Sudene, contemplando composição setorial, indicadores territoriais associados às cadeias prioritárias da Nova Indústria Brasil e panorama de investimentos, utilizando exclusivamente tecnologias livres e gratuitas.

Objetivos específicos. (i) Estruturar um fluxo reprodutível de aquisição e preparação dos dados que alimentarão o painel; (ii) propor e pactuar com a SUDENE o desenho da ferramenta; (iii) implementar o painel com tecnologias livres, em conformidade com a identidade visual do DataNordeste; (iv) validar a ferramenta técnica e institucionalmente; e (v) documentar o processo e estabelecer rotina de atualização periódica.

# 3. Equipe e atribuições

| Membro | Atribuições principais |
| --- | --- |
| Dr. Elton Freitas (UFS) | Coordenação do projeto e interlocução com a SUDENE; desenho da arquitetura de dados e da arquitetura da informação do painel; supervisão técnica do pipeline e da implementação; validação final dos indicadores exibidos. |
| Dr. Kliver Lamarthine (UFCG) | Articulação com o Observatório da Nova Indústria Brasil no Nordeste e com a equipe do DataNordeste; definição dos indicadores territoriais e das cadeias prioritárias a monitorar; revisão analítica dos módulos do painel; corredação da documentação. |
| Bolsista (perfil de mestrando), a selecionar | Implementação do pipeline de aquisição e preparação dos dados; desenvolvimento dos módulos de visualização; execução dos testes de qualidade de dados; manutenção do repositório e da documentação técnica. |

Perfil desejado para a bolsa: mestrando ou mestre em economia, estatística, ciência de dados ou áreas afins, com domínio de Python para tratamento de dados e experiência ou interesse em visualização de dados e desenvolvimento para a web.

# 4. Bases de dados e indicadores do painel

O painel será alimentado pelas bases públicas relacionadas no Quadro 1, que cobrem estrutura produtiva e emprego, comércio exterior, dimensões ambiental e energética e financiamento ao investimento. A partir delas serão calculados os indicadores exibidos: composição setorial por microrregião (emprego, estabelecimentos, massa salarial e salário médio, por atividade CNAE); valor adicionado por grandes setores; especialização produtiva (vantagem comparativa revelada); indicadores territoriais associados às cadeias prioritárias da Nova Indústria Brasil; indicadores de sustentabilidade (emissões setoriais e classificação de atividades verdes); e investimento contratado e anunciado por setor e localização. As chaves territoriais seguirão os códigos oficiais do IBGE, com desagregação preferencial por microrregião, e as chaves setoriais seguirão a CNAE 2.0.

Quadro 1. Bases de dados do painel.

| Base (fonte) | Conteúdo principal | Escala territorial | Uso no painel |
| --- | --- | --- | --- |
| RAIS (MTE) | Vínculos formais, massa salarial, escolaridade e ocupação, por estabelecimento | Município | Base central da composição setorial fina e da especialização |
| Novo CAGED (MTE) | Admissões e desligamentos formais | Município | Leitura conjuntural do emprego |
| CEMPRE (IBGE) | Empresas e unidades locais, pessoal ocupado | Município | Demografia empresarial |
| PIB dos Municípios e Contas Regionais (IBGE) | Valor adicionado bruto por grandes setores e por atividade em UF | Município e UF | Porte econômico e peso setorial |
| PNAD Contínua (IBGE) | Ocupação total, informalidade e rendimentos | UF | Contexto do mercado de trabalho ampliado |
| Comex Stat (MDIC) | Exportações e importações por produto | Município | Inserção externa e vocação exportadora |
| PIA, PAS e PAC (IBGE) | Estrutura da indústria, dos serviços e do comércio | UF | Aprofundamento setorial |
| SEEG | Emissões de gases de efeito estufa por setor | Município | Dimensão ambiental e descarbonização |
| ANEEL e EPE | Capacidade instalada e geração de energia por fonte | Município | Infraestrutura e transição energética |
| BNDES (dados abertos) | Operações de financiamento contratadas | Município | Crédito e investimento produtivo |
| BNB (FNE) | Contratações do FNE (valor, porte, setor, programa) | Município | Principal instrumento regional de crédito |
| FINEP | Projetos contratados (valor, área temática) | UF e instituição | Presença da inovação na região |
| RENAI (MDIC) e imprensa especializada | Anúncios de investimento (valor, setor, estágio) | Município | Expectativas de investimento e pipeline produtivo |
| Documentos da NIB, do PTE e do Plano Brasil 2050 | Cadeias prioritárias, missões e diretrizes | Nacional e regional | Classificação das atividades segundo as macropolíticas |

# 5. Etapas do projeto

O projeto está organizado em três etapas, detalhadas a seguir com as boas práticas correspondentes.

## 5.1. Etapa 1: Aquisição e preparação dos dados

A primeira etapa estrutura o fluxo de dados (pipeline) que alimentará o painel, seguindo práticas de engenharia de dados reprodutível:

a) Extração automatizada: scripts de download das bases relacionadas no Quadro 1, com registro de data, versão e origem de cada extração;

b) Organização em camadas: separação entre dados brutos, dados padronizados e tabelas analíticas prontas para consumo do painel, permitindo auditoria e reprocessamento;

c) Padronização: harmonização de chaves territoriais (códigos IBGE de município e microrregião) e setoriais (CNAE 2.0), com dicionário de variáveis e metadados documentados, alinhados aos padrões do Observatório da NIB no Nordeste;

d) Formatos abertos: armazenamento em Parquet e CSV, com versionamento do código em repositório Git;

e) Qualidade de dados: testes automatizados de integridade (totais contra fontes oficiais, cobertura territorial, consistência temporal das séries, valores atípicos), executados a cada atualização.

Produto da etapa: repositório com o pipeline documentado e a base analítica pronta para consumo do painel.

## 5.2. Etapa 2: Proposta de visualização e implementação

A segunda etapa desenha e constrói o painel, separando a pactuação do desenho da implementação propriamente dita:

a) Requisitos e públicos: levantamento de requisitos com a equipe do DataNordeste e usuários da SUDENE, definindo os públicos prioritários (gestores, técnicos, pesquisadores, imprensa e cidadãos);

b) Arquitetura da informação: especificação dos módulos do painel, em proposta preliminar: panorama regional; composição setorial por microrregião, com mapas e rankings; indicadores territoriais das cadeias prioritárias da NIB; investimentos contratados e anunciados; e área de download dos dados abertos;

c) Protótipo: elaboração de protótipo navegável de baixa fidelidade (wireframes) para validação com a SUDENE antes da implementação, reduzindo retrabalho;

d) Identidade visual: aderência à identidade do DataNordeste, utilizando a logomarca oficial (arquivo logo_datanordeste.svg, que acompanha este plano) e paleta derivada dela (verde institucional #009046, cinza #514C50 e acentos dos elementos gráficos coloridos);

e) Implementação incremental: desenvolvimento por módulos, com revisões quinzenais junto à equipe do DataNordeste, observando responsividade para dispositivos móveis, acessibilidade (diretrizes WCAG, paletas seguras para daltonismo, textos alternativos) e desempenho de carregamento.

Produto da etapa: painel implementado em ambiente de homologação.

## 5.3. Etapa 3: Validação e publicação

A terceira etapa assegura a correção, a usabilidade e a sustentabilidade da ferramenta:

a) Validação técnica: conferência sistemática dos números exibidos contra as fontes oficiais e testes de regressão do pipeline;

b) Validação com usuários: sessões guiadas de uso com técnicos da SUDENE e do DataNordeste, com registro estruturado e priorização dos ajustes;

c) Homologação e publicação: testes de compatibilidade (navegadores e dispositivos móveis), homologação com a equipe do portal e a área de tecnologia da SUDENE e publicação no endereço definitivo;

d) Operação assistida: após a publicação, período de acompanhamento em produção, com execução de ao menos um ciclo completo de atualização dos dados, monitoramento de uso e de desempenho e incorporação de ajustes finos e melhorias solicitadas pelos usuários;

e) Documentação e sustentabilidade: manual de atualização, guia do repositório e plano de manutenção com rotina periódica de atualização dos dados, pactuada com a SUDENE, incluindo transferência de conhecimento à equipe do portal.

Produto da etapa: painel publicado no DataNordeste, com ciclo de atualização executado, documentação completa e rotina de manutenção estabelecida.

# 6. Tecnologias propostas

Todas as tecnologias propostas são livres e gratuitas, sem custos de licença, atendendo à restrição de não utilização de ferramentas proprietárias de business intelligence. A recomendação central é a arquitetura de painel estático: o processamento pesado ocorre no pipeline, e o painel é publicado como arquivos HTML e JavaScript estáticos, com interatividade no navegador. Essa arquitetura dispensa servidor de aplicação dedicado, simplifica a integração ao portal DataNordeste, reduz custos de manutenção e superfície de segurança, e é a opção mais durável para hospedagem em ambiente governamental.

| Camada | Tecnologia proposta | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Preparação de dados | Python (pandas) e DuckDB | Ferramentas de código aberto consolidadas para tratamento eficiente de bases volumosas |
| Armazenamento analítico | Parquet e CSV | Formatos abertos, compactos e interoperáveis |
| Versionamento e colaboração | Git (GitHub ou GitLab) | Rastreabilidade do código, revisão e automação de builds |
| Construção do painel | Observable Framework ou Quarto Dashboards | Geradores livres de painéis estáticos, publicáveis no portal sem servidor de aplicação |
| Bibliotecas de gráficos | Observable Plot, Apache ECharts ou Plotly.js | Bibliotecas livres, interativas e maduras |
| Consultas no navegador | DuckDB-WASM sobre Parquet | Filtros e cruzamentos no lado do cliente, sem backend |
| Mapas | MapLibre GL ou Leaflet, com malhas territoriais do IBGE (GeoJSON/TopoJSON) | Mapas interativos livres, com as divisões municipais e microrregionais oficiais |
| Alternativa com servidor | Streamlit ou Shiny (Python); Apache Superset ou Metabase | Opções livres caso a área de tecnologia da SUDENE disponibilize infraestrutura de aplicação (containers) |

A decisão final entre a arquitetura estática (recomendada) e a alternativa com servidor de aplicação deverá ser pactuada com a área de tecnologia da SUDENE, conforme as condições de hospedagem do portal DataNordeste.

# 7. Boas práticas transversais

O projeto observará, de forma transversal: reprodutibilidade integral (código, dados e documentação versionados, permitindo reconstruir o painel do zero); transparência metodológica (notas de método acessíveis no próprio painel, com fontes e datas de atualização visíveis em cada visualização); dados abertos (disponibilização das tabelas tratadas para download); acessibilidade e responsividade; e conformidade com a LGPD, com uso exclusivo de dados agregados e públicos, sem exposição de microdados identificados.

# 8. Entregas e cronograma indicativo

O projeto terá duração de 12 meses. O cronograma é apresentado em meses relativos ao início, a converter em datas quando o calendário for pactuado com a SUDENE. A Etapa 1 ocupa os meses 1 a 3; a Etapa 2, os meses 3 a 8; e a Etapa 3, os meses 8 a 12, incluindo o período de operação assistida após a publicação.

| # | Entrega | Etapa | Prazo indicativo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pipeline de aquisição e preparação implementado, com base analítica documentada e testes de qualidade em operação | Etapa 1 | Mês 3 |
| P2 | Proposta de visualização com protótipo navegável pactuado com a SUDENE | Etapa 2 | Mês 5 |
| P3 | Painel implementado em ambiente de homologação, com todos os módulos | Etapa 2 | Mês 8 |
| P4 | Painel validado e publicado no DataNordeste | Etapa 3 | Mês 10 |
| P5 | Relatório final: ciclo de atualização executado em produção, documentação completa, rotina de manutenção pactuada e transferência de conhecimento realizada | Etapa 3 | Mês 12 |

# 9. Articulação institucional

O projeto manterá duas frentes principais de articulação. A primeira, com o Observatório da Nova Indústria Brasil no Nordeste, cuja base de dados e indicadores o painel visualiza: serão compartilhados repositório, dicionário de variáveis, padrões de compatibilização e rotinas de atualização, assegurando interoperabilidade e evitando duplicação de esforços. A segunda, com a equipe do portal DataNordeste e a área de tecnologia da SUDENE, responsáveis pela integração técnica, pela identidade visual e pela publicação da ferramenta.